Администрация

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29  апреля 2016 г.			пгт. Кильдинстрой			№ 160

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области к работе в отопительный период 2016/2017 года

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 137-ПП/3 от 01.04.2016 г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2016/2017 года», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области к устойчивой работе в отопительный период 2016/2017 года, Администрация городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

- Положение о муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2016/2017 года;

- состав муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2016/2017 года;

- график заседания муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2016/2017 года;

- план мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к устойчивой работе в отопительный период 2016/2017 года;

2. Муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2016/2017 года:

2.1. провести комиссионные проверки готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2016/2017 года с подписанием актов и паспортов готовности на объекты социальной сферы в срок до 27 августа 2016 года, на жилищный фонд - в срок до 01 сентября 2016 года;

2.2. провести комиссионные проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2016/2017 года с подписанием актов и паспортов готовности до 01 ноября 2016 года.

2.3. выполнить до 15 ноября 2016 года требования Правил оценки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103, а также принять меры по устранению нарушений, выявленных Северо-Западным управлением Ростехнадзора при проведении проверок к отопительному периоду 2016/2017 года.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства городского поселения Кильдинстрой» (Фатенкова Л.А.):

3.1. В срок до 30 апреля 2016 года представить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области утвержденный План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, к устойчивой работе в осенне-зимний период 2016/2017 года.

3.2. Обеспечить до начала отопительного периода оформление паспортов готовности объектов в отопительный период 2016/2017 года.

3.3. Обеспечить контроль:

- выполнения ответственными исполнителями (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2016/2017 года;

- проведения теплоснабжающими организациями испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплоснабжения жилых домов;

- укомплектованности организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и ремонтным персоналом, обеспеченностью ремонтных бригад техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ;

- формирования неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

3.4. Продолжить работу по выявлению и паспортизации бесхозяйных инженерных сетей. Обеспечить подготовку документации для приема бесхозяйных инженерных сетей в собственность муниципального образования.

3.5. Еженедельно с 01 августа по 01 октября 2015 года направлять в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области информацию о количестве паспортов готовности жилищного фонда по состоянию на каждый понедельник.

3.6. Организовать до 31 мая 2016 года проведение сверки расчетов за потребленные ресурсы и обеспечить погашение (график реструктуризации) задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги в целях предотвращения введения ограничения потребления ресурсов.

3.8. Инициировать привлечение к ответственности в установленном порядке руководителей организаций (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), за ненадлежащую подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному сезону.

3.9. средства бюджета на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования расходовать в соответствии с целевым назначением, в рамках мероприятий, утвержденных муниципальными программами, и с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

4. Муниципальному унитарному предприятию «Кильдинстрой» (Бойко Н.В.):

4.1. Осуществлять предоставление услуг по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам.

4.2. Разработать и утвердить в соответствии с типовой формой до 30 апреля 2016 года план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, к работе в отопительный период 2016/2017 года, предусматривающий внедрение энергосберегающих технологий, с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений).

4.3. Обеспечить до 1 сентября 2016 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда, коммунальных объектов и объектов энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2019/2017 года в соответствии с утвержденными планами.

4.4. Создать до 1 сентября 2016 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ. Обеспечить до 15 августа 2016 года предоставление в администрацию городского поселения Кильдинстрой сведений о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода.

4.5. Провести испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей в установленном порядке.

4.6. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок. Укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ.

4.7. Предоставлять в администрацию городского поселения Кильдинстрой оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2016/2017 года, об объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах.

4.8. Принять меры по обеспечению котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

4.9. В срок до 25 августа 2016 года разработать и утвердить график пробных пусков системы отопления, согласованный с администрацией городского поселения Кильдинстрой.

5. Организациям, обслуживающим жилой фонд:

5.1. До 30 апреля 2016 года разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и сдать на утверждение в администрацию городского поселения Кильдинстрой графики промывки системы теплопотребления МКД; графики работ по профилактике и ремонту тепловых пунктов и систем теплопотребления.

5.2. Обеспечить до 01 сентября 2016 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2016/2017 года в соответствии с утвержденными планами.

5.3. Обеспечить в срок до 1 сентября 2016 года выполнение мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, утвержденного Постановлением Правительства Мурманской области от 31.12.2010 № 634-ПП.

5.4. Провести регулировку гидравлических и тепловых режимов систем теплоснабжения жилых домов.

5.5. Создать до начала отопительного периода неснижаемый запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

5.6. Представить в Администрацию городского поселения Кильдинстрой в срок до 15 августа 2016 года сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода.

5.7. Обеспечить собираемость платежей в объеме 95% и целевое использование финансовых средств на ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений, на расчеты с энергоснабжающими организациями; обеспечить своевременное в полном объеме перечисление денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

5.8. Провести оценку готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний период с подписанием актов и паспортов готовности в срок до 15 сентября 2016 года.

5.9. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию и проведение противоаварийных и противопожарных тренировок эксплуатационного персонала.

5.10. Представлять администрации городского поселения Кильдинстрой:

- сведения о подготовке ЖКХ к работе в отопительный период 2016/2017 года по форме государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима срочная), утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 г. №7 по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2016 года.

- ежемесячную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2016/2017 года, об объемах выполненных работ и о затраченных финансовых средствах.

- ежемесячную информацию о состоянии расчетов с потребителями энергоресурсов до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

5.11. Обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организаций жилищно-коммунального комплекса.

6. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) при подготовке к отопительному периоду 2016/2017 года руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 05.03.2015 г. № 43.

7. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Кильдинстрой № 55 от 27.04.2015 года «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области к работе в отопительный период 2015-2016 года».

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации городского поселения Кильдинстрой в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» по адресу http://mokildin.ru и обнародованию посредством размещения для ознакомления граждан на информационных стендах.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области 				С.А. Селиверстов

Утверждено

Постановлением администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 29.04.2016 г. № 160

# Положение о муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2016/2017 года

- Общие положения

  - Муниципальная комиссия городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2016/2017 года (далее – комиссия городского поселения Кильдинстрой) является временным органом, обеспечивающим координацию деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой надзорных и инспектирующих структур по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в осенне-зимний период, а также проверку готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

  - Комиссия городского поселения Кильдинстрой образуется Постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой.

  - Комиссия городского поселения Кильдинстрой в своей деятельности руководствуется постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства Мурманской области, администрации Кольского района, а также настоящим Положением.

- Задачи комиссии городского поселения Кильдинстрой

  - Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, на территории муниципального образования.

  - Координация деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой надзорных и инспектирующих структур по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в осенне-зимний период.

  - Контроль всестороннего обеспечения работ, создания нормативных запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

  - Анализ хода подготовки и оценка готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период.

  - Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период.

  - Подготовка предложений по предупреждению аварийных ситуаций, связанных с функционированием жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, нарушением нормального жизнеобеспечения населения.

  - Выработка предложений для внесения изменений (дополнений) в действующие нормативно-правовые акты муниципального образования городское поселение Кильдинстрой по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики.

  - Представление установленной отчетности.

- Полномочия комиссии городского поселения Кильдинстрой

  - Запрашивать в установленном порядке у должностных лиц учреждений, организаций, предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой надзорных и инспектирующих структур информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

  - Заслушивать на заседаниях комиссии отчеты должностных лиц учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой по вопросам, относящимся к компетенции комиссии и принимать по их результатам соответствующие решения.

  - Приглашать для участия в работе комиссии представителей учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, надзорных и инспектирующих структур по направлениям деятельности.

  - Анализировать оперативную информацию о ходе подготовки коммунальных объектов социальной сферы, рассматривать итоговые отчетные документы.

  - Оценивать уровень готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период и выдавать паспорта готовности.

- Организация деятельности комиссии городского поселения Кильдинстрой

  - Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний по актуальным вопросам подготовки к отопительному сезону, в соответствии с графиком работы, либо внепланово, при возникновении необходимости безотлагательного принятия решения, в том числе, и с выездом рабочих групп на проблемные объекты. Состав рабочих групп определяется решением председателя комиссии.

  - Председатель и члены комиссии участвуют в работе комиссии без отрыва от своей основной трудовой деятельности. Для обеспечения правомочности принимаемых решений, обязательно присутствие на заседаниях всех ее членов. При обсуждении рассматриваемых вопросов все члены комиссии обладают равными правами.

  - Решения, принимаемые комиссией, носят обязательный характер. Решения принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколами. В случае несогласия с принятым решением, член комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.

Утвержден

Постановлением администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 29.04.2016 г. № 160

# Состав муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2016/2017 года

| Игнатьев Александр Владимирович | - Глава муниципального образования (председатель комиссии) |
| --- | --- |
| Исакова Татьяна Владимировна | - заместитель Главы администрации (заместитель председателя комиссии, муниципальный жилищный инспектор) |
| Фатенкова Людмила Анатольевна | - Врио начальника МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» (заместитель председателя комиссии) |
| Обрядина Татьяна Рудольфовна | - специалист администрации по ГО и ЧС (секретарь комиссии) |
| Члены комиссии: |  |
| Бойко Наталья Вячеславовна | директор МУП «Кильдинстрой» |
| Иважов Владимир Иванович | главный инженер МУП «Кильдинстрой» |
| по согласованию: |  |
| Павлов Владимир Владиславович | представитель ОАО «Мурманэнергосбыт» |

Утвержден

Постановлением администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 29.04.2016 г. № 160

# График заседания
муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2016/2017 года

| Дата заседания | Участники заседания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 16.05.2016 10.00 | Комиссия, руководители подведомственных учреждений | предоставление согласованных с ресурсоснабжающими организациями графиков промывки и опрессовки, планов подготовки объектов к ОЗП 2016/2017 |
| 01.06.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе |
| 20.06.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 01.07.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе, предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 14.07.2016 09.30 | выездная областная комиссия управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе за 2 недели, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 29.07.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе за 2 недели, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 08.08.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе за 2 недели, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 15.08.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе за 2 недели, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 22.08.2016 10.00 | Комиссия, руководители подведомственных учреждений, управляющие организации | Подведение итогов подготовки, с предоставлением копий паспортов готовности |
| 29.08.2016 10.00 | Комиссия управляющие организации | Информация по устранению невыполненных пунктов подготовки к ОЗП 2014/2015 |

Утвержден

Постановлением администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 29.04.2016 г. № 160

# План мероприятий
по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к устойчивой работе в отопительный период 2016/2017 год

| № п/п | Исполнитель, наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измере-ния | Объем запланиро-ванных работ | Плановый срок выполнения | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчётную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчётную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала работ | дата оконча-ния работ | всего | областной бюджет | муници-пальный бюджет | собств. средства предприятия | всего | областной бюджет | муници-пальный бюджет | собств. средства пред-приятия | в натур. величинах | в про- центах, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Жилищный фонд, всего: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО КРВЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон в МОП на металлопластиковые | шт | 10 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена отдельных участков стояков отопления. | дм/п | 25 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена и регулировка запорной арматуры ДУ 15-100мм | шт | 50 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт теплоцентров | шт | 8 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена теплоизоляции трубопроводов ГВС и отопления на изоляцию «Энергофлекс» | шт | 200 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка ТП к отопительному сезону | Объ. | 8 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена системы водоотведения д. № 6, 23 по ул. Комсомольская | м/п | 105 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена электропроводки | м/п | 50 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводных щитов | шт | 5 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт групповых щитов на лестн. клетках | шт | 10 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт электродвигателей и насосов | шт | 4 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управляющая компания ООО «ПК Оптима» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | ед./кв.м | 22 | 07.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./пог.м | 140 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | ед./пог.м | 50 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка бойлеров | шт. | 4 | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение Смена запорной арматуры | шт. | 50 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведение | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудование | ед./пог.м |  | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовое оборудование | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия вводных эл/щитов с выполнением ремонта | шт. | 22 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонттеплоцентров | ед. | 7 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | в том числе: ТСЖ «Семь домов» | ед./ тыс.кв.м |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт кровли | кв.м | 0/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./пог.м | 14/- | 01.06.16 | 25.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | ед./пог.м | 11/290 | 01.06.16 | 25.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение | ед./пог.м | 11/290 | 01.06.16 | 25.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведение | ед./пог.м | 8/26 | 01.06.16 | 25.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудование | ед./пог.м | 21/- | 01.06.16 | 25.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовое оборудование | ед./пог.м | -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 8 | 06.06.16 | 01.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ГУ ЖФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | Ед./кв.м. | 2/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих аварийных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | ед./пог.м | 1/3 | 20.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газовое оборудование | ед./пог.м | 4/10 | 20.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 5 | 01.06.16 | 31.08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные | ед. | 2 | 01.05.16 | 01.10.16 | 15207 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральные тепловые пункты | ед. | 2 | 01.05.16 | 01.10.16 | 1676 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | пог.м | 6685,5 | 01.05.16 | 01.10.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | пог.м | 118 | 01.05.16 | 01.10.16 | 916,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка тепловых сетей | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Кильдинстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные | ед. | 2 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей | пог.м | 130 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка т/с | пог.м | 3100 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хим. Промывка пластинчатых теплообменников системы ГВС | шт. | 2 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт трубопровода ГВС от ТК 11 до ТК 12 | Куб.м. | 200 | 06.2016 | 08.2016 |  | 1016,9 | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования эл. Котельной (сетевой насос) | шт. | 1 | 06.2016 | 08.2016 |  | 817,2 | 82,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт трубопровода отопления от эл.котельной до дома № 1 КШ | м | 820 | 06.2016 | 08.2016 |  | 2950,6 | 297,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОУП «Мурманскводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Утепление пожарных гидрантов | ед. | 50 | 01.06.2016 | 15.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Утепление водопроводных колодцев и камер | ед. | 7 | 01.06.2016 | 15.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Подготовка систем отопления | шт | 3 | 01.06.2016 | 01.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Прочистка и промывка канал. сети | пог.м | 3000 | 01.06.2016 | 01.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Подготовка технологического оборудования | Ед. | 4 | 01.06.2016 | 01.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена участков водопроводной сети | П.м. | 140 | 01.06.2016 | 01.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Кильдинстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозаборы | ед. | 1 | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосные станции | ед. | 1 | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети | пог.м. |  | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насоса ЦНС | пог.м. | 1 | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж обогрева водоразборных сооружений | шт. | 3 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация (предприятие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Очистные сооружения канализации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Канализационные сети | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Замена ветхих канализационных сетей | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Кильдинстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замеры сопротивления изоляции оборудования котельных и водонасосных станций | Ед. | 3 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактические работы на сетях 6 и 0.4 кВЮ РУ-6 и РУ-0.4 |  |  | 06.2016 | 07.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена коммутационной аппаратуры на сетевых насосах | Шт. | 2 | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание | Шт. | 6 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Газовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Мурманоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Газопроводы | пог.м | 186,1 | 06.2016 | 08.2016 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Резервуары | ед. | 11 | 06.2016 | 08.2016 | 413,9 | 0 | 0 | 413,9 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Запорная арматура | ед. | 4 | 06.2016 | 08.2016 | 1,53 | 0 | 0 | 1,53 |  |  |  |  |  |  |
| 7,4 | Арматура ГРУ СУГ | уст/гол | 5/14 | 06.2016 | 08.2016 | 14,1 | 0 | 0 | 14,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 431,03 | 0 | 0 | 431,03 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Здравоохранение | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Ремонт кровли | ед./кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Ремонт теплового контура: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена и ремонт окон | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена и ремонт дверных блоков | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведение | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудование | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовое оборудование | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт теплообменников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Образование | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | ГОБУСОН «Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Промывка и опрессовка систем отопления | шт. | 1 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 70,0 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОБОУ Кильдинская КШИ | Кв.м. | 1406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления |  | По договору | 06.2016 | 09.2016 | 59200,00 | 59200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка теплообменников в теплопункте |  | По договору | 06.2016 | 09.2016 | 15000,00 | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка канализации |  | По договору | 06.2016 | 09.2016 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ Зверосовхозской СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка теплообменника. | шт | 1 | 23.05.2016 |  | 96000,00 |  | 96000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления. | шт | 1 | 12.06.2016г. |  | 15000,00 |  | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ Детсад №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка теплосчетчика | шт. | 5 | 05.2016 | 06.2016 |  |  | 26500,00 |  |  |  | 26500,00 |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 06.2016 | 07.07.16 |  |  | 15000,00 |  |  |  | 15000,00 |  |  |  |
|  | Промывка колодцев | шт. | 4 | 05.2016 |  |  |  | 12005,00 |  |  |  | 12005,00 |  |  |  |
| 9 | Объекты благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Должностное лицо, ответственное за заполнение | Врио Начальника управления, Фатенкова Л.А. (должность, Ф.И.О.) |  |
| --- | --- | --- |
| Контактный телефон (81553) 94344 |  |  |