Администрация

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 декабря 2017 г.		пгт. Кильдинстрой				№ 462

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 4

4 «Развитие дорожного хозяйства» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, утвержденную Постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой от 09.01.2017г. № 04

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации городского поселения Кильдинстрой от 11.11.2013 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, Администрация городского поселения Кильдинстрой Кольского района,

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу 4 «Развитие дорожного хозяйства» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, утвержденную Постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой от 09.01.2017г. № 04:

Изложить Муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы в редакции Паспорта программы, Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 согласно приложениям к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию посредством размещения для ознакомления граждан на информационных стендах, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кильдинстрой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mokildin.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области				С.А. Селиверстов

Приложение

к Постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 20.12.2017г. № 462

Утверждена

Постановлением администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 09.01.2017г. № 04

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства»

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

Ответственный исполнитель программы:

МКУ «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой»

# Паспорт муниципальной программы

| «Развитие дорожного хозяйства» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы |
| --- |
| Цели программы | Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок |
| Задачи программы | 1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
|  | 2. Ремонт улично-дорожной сети |
| Целевые показатели программы | 1. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории поселения |
|  | 2. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта/капитального ремонта |
| Перечень подпрограмм | 1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой. |
|  | 2. Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой. |
| Заказчик программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2019 годы |
| Финансовое обеспечение программы (всего, в т.ч. по подпрограммам, годам реализации) | Всего по муниципальной программе – 15 189 094,28 рублей из них по годам: 2017 год: 5 833 374,28 рублей 2018 год: 4 645 923,0 рублей 2019 год: 4 709 797,0 рублей из них по видам бюджетов федеральный бюджет: 0 рублей областной бюджет: 0 рублей местный бюджет: 15 189 094,28 рублей, из них: 2017 год: 5 833 374,28 рублей 2018 год: 4 645 923,0 рублей 2019 год: 4 709 797,0 рублей внебюджетные средства: 0,0 рублей Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой» Всего по подпрограмме: 11 223 460,0 рублей, из них по годам: 2017 год: 4 780 060,0 рублей 2018 год: 3 271 700,0 рублей 2019 год: 3 171 700,0 рублей из них по видам бюджетов федеральный бюджет: 0 рублей областной бюджет: 0,0 рублей местный бюджет: 11 223 460,0 рублей, из них: 2017 год: 4 780 060,0 рублей 2018 год: 3 271 700,0 рублей 2019 год: 3 171 700,0 рублей внебюджетные средства: 0,0 рублей Подпрограмма 2 «Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» Всего по подпрограмме: 3 965 634,28 рублей, из них по годам: 2017 год: 1 053 314,28 рублей 2018 год: 1 374 223,0 рублей 2019 год: 1 538 097,0 рублей из них по видам бюджетов федеральный бюджет: 0 рублей областной бюджет: 0,0 рублей местный бюджет: 4 303 457,0 рублей, из них: 2017 год: 1 823 667,85 рублей 2018 год: 1 374 223,0 рублей 2019 год: 1 538 097,0 рублей внебюджетные средства: 0,0 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение: - уровня защищенности участников дорожного движения; - транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения - пропускной способности дорог; - комфортности проживания граждан, а также улучшение эстетического состояния улично-дорожной сети. Выполнение Решений судов различных инстанций и предписаний надзорных органов в части приведения автомобильных дорог к нормативным требованиям. |

# Подпрограмма 1
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании

# городское поселение Кильдинстрой»

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие дорожного хозяйства» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
| Задачи подпрограммы | 1. Содержание автомобильных дорог, улиц. 2. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улиц, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры поселка. 2. Обеспечение освещённости дорог и улиц. 3. Доля исполненных мероприятий по обеспечению сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства от запланированного количества мероприятий. 4. Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры поселка. 5. Количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание. |
| Заказчики подпрограммы | МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017 - 2019 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 11 223 460,0 рублей, из них по годам: 2017 год: 4 780 060,0 рублей 2018 год: 3 271 700,0 рублей 2019 год: 3 171 700,0 рублей из них по видам бюджетов федеральный бюджет: 0 рублей областной бюджет: 0,0 рублей местный бюджет: 11 223 460,0 рублей, из них: 2017 год: 4 780 060,0 рублей 2018 год: 3 271 700,0 рублей 2019 год: 3 171 700,0 рублей внебюджетные средства: 0,0 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского поселения. 2. Повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий населенных пунктов. 3. Сохранность, повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |

# 1.	Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

# 2.	Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации

| № п/п | Цель, задачи и показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчётный год | Текущий год | Год реализации Программы |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства территории МО городское поселение Кильдинстрой, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию объектов благоустройства |
|  | Обеспечение содержания автомобильных дорог, улиц, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры поселка | да -1 нет -0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля исполненных мероприятий по обеспечению сохранности, повышению качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства | % | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Задача 1. Содержание автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улиц, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры поселка |
| 1.1 | Доля выполненных мероприятий по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 4. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |
| 4.1. | Количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание | ед. | 8 | 8 | 6 |

# 3.	Перечень основных программных мероприятий

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выпол-нения (мес.,квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование | 2018 год |  |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства территории МО городское поселение Мурмаши, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства |
| 1 | Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог |
| 1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улиц, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры поселка | год | МБ | 9477,0 | 9 500,0 | 2000,0 | Уборочная площадь автомобильных дорог и улиц, тыс.кв.м | 86,9 | По результатам конкурсного отбора |
|  |  |  |  |  |  |  | Уборочная площадь объектов внешнего благоустройства, тыс.кв.м | 14,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля исполненных мероприятий по содержанию технических средств организации дорожного движения, % | 100 |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1 | МБ | 9477,0 | 9 500,0 | 2000,0 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение освещенности дорог и улиц |
| 2.1 | Организация наружного освещения | год | МБ | 125,0 | 1 155,0 |  | Доля исполнения мероприятий по организации освещения дорог и улиц, % | 100 | ОАО «МРСК Северо-Запад» |
|  | Итого по основному мероприятию 2 | МБ | 125,0 | 1 155,0 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. Содержание территорий городских кладбищ и мест захоронений |
| 3.1 | Содержание территорий кладбищ и мест захоронений | год | МБ | 370,0 | 520,0 |  | Количество кладбищ и мест захоронений, находящихся на содержании, ед. | 1 | По результатам конкурсного отбора |
|  |  |  |  |  |  |  | Уборочная площадь кладбищ и мест захоронений, тыс. кв.м | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля исполненных мероприятий по содержанию территорий городских кладбищ, % | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уборочная площадь кладбищ и мест захоронений, тыс. кв.м | 4,233 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля исполненных мероприятий по содержанию территорий городских кладбищ, % | 100 |  |
|  | Итого по основному мероприятию 3 | МБ | 370,0 | 520,0 |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Содержание объектов озеленения |
| 3.1 | Выполнение работ по содержанию объектов озеленения | год | МБ | 303,0 | 150,0 |  | Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании, тыс. кв.м | 4,7 | По результатам конкурсного отбора |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля исполненных мероприятий по содержанию объектов озеленения, % | 100 |  |
|  | Итого по основному мероприятию 3 | МБ | 303,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |
| 4.1. | Подготовка к праздничным мероприятиям | 1,2 квартал | МБ | 537,4 | 400,0 |  | Доля исполненных мероприятий, % | 100 | По результатам конкурсного отбора |
| 4.2 | Конкурс «Лучший двор» | год | МБ | 90,0 | 100,0 |  | Количество многоквартирных домов, получившие средства по итогам конкурса, ед. | 3 | По результатам конкурсного отбора |
| 4.3. | Вывоз мусора с территории поселка | год | МБ | 22,0 | 36,0 |  | Количество кладбищ, шт | 1 | По результатам конкурсного отбора |
| 4.4. | Реализация проекта по поддержке местных инициатив | 2,3 кварталы | МБ |  | 200,0 |  | Количество благоустроенных территорий, ед. | 1 |  |
| 4.5. | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации | год | МБ |  | 100,0 |  | Количество заключений экспертиз, шт. | 6 |  |
| 4.6. | Устройство парковой зоны в г.п.Мурмаши | 2,3 квартал | МБ |  | 634,0 |  | Количество зон отдыха, шт | 1 | По результатам конкурсного отбора |
| 4.7. | Ремонт объектов благоустройства | год | МБ | 200,0 | 200,0 |  | Количество объектов, шт | 7 | По результатам конкурсного отбора |

|  | Итого по основному мероприятию 5 | МБ | 849,4 | 1 670,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме | МБ | 11 124,4 | 12 995,0 | 2000,0 |  |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Проведение мероприятий требует выделения значительных средств из местного бюджета. Потребность в средствах определена исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а также исходя из сметной документации, разработанной заказчиком координатором

| Источник финансирования | Всего руб. | В том числе по годам реализации, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего по Подпрограмме: | 11 223 460,0 | 4 780 060,0 | 3 271 700,0 | 3 171 700,0 |
| в том числе за счёт: |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования: | 11 223 460,0 | 4 780 060,0 | 3 271 700,0 | 3 171 700,0 |
| средств областного бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

- Механизм реализации подпрограммы.

МКУ «УГХ г.п. Кильдинстой» обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой», за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой на соответствующий год.

- Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Кильдинстрой от 11.11.2013 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой».

Реализация программных мероприятий, направленных на формирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей. Площадь отремонтированного покрытия составит 33 399,66 м2.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).

# Подпрограмма 2
«Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой»

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие дорожного хозяйства» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой |
| Задачи подпрограммы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта/капитального ремонта |
| Заказчики подпрограммы | МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017 - 2019 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 3 965 634,28 рублей, из них по годам: 2017 год: 1 053 314,28 рублей 2018 год: 1 374 223,0 рублей 2019 год: 1 538 097,0 рублей из них по видам бюджетов федеральный бюджет: 0 рублей областной бюджет: 0,0 рублей местный бюджет: 3 965 634,28 рублей, из них: 2017 год: 1 053 314,28 рублей 2018 год: 1 374 223,0 рублей 2019 год: 1 538 097,0 рублей внебюджетные средства: 0,0 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется: - выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в количестве 1 шт., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 2911,0 м2; |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов инфраструктуры городского поселения. Уровень комфорта проживания находится в прямой зависимости от качества их состояния.

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть покрытия имеет высокую степень износа.

Выделяемые средства на ремонт и содержание автомобильных дорог не обеспечивали нормативный уровень их содержания и ремонта:

в 2013 году за счет местного бюджета выделено 243 540,0 рублей, областного бюджета в рамках Долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2015 годы– 4 627 260,0 рублей на проведение ремонта автомобильной дороги в н.п.Зверосовхоз по ул. Строительная (от Кильдинского шоссе до ул. Набережная), отремонтировано 4 060,0 м2 покрытия;

В 2017 году необходимо продолжить ремонтные работы на вышеуказанном объекте с целью обеспечения надлежащей безопасности перевозок, проезда транспорта и пешеходов.

в 2014 году за счет местного/областного бюджетов на проведение ремонта автомобильных дорог средств не выделялось;

в 2015 году за счет местного/областного бюджетов на проведение ремонта автомобильных дорог средств не выделялось.

в 2016 году с привлечением средств софинансирования из областного дорожного фонда были проведены ремонтные работы в пгт.Кильдинстрой: дорога центральная от площади до ж/д переезда с ответвлением до дома № 14 по ул. Набережная и автомобильная дорога, проходящая через железнодорожный переезд от частного сектора ул. Железнодорожный тупик до воинской части № 34630 в п. Кильдинстрой на общую сумму 29 748,7 тыс.руб. Отремонтировано более 24 414,5 тыс.кв.м дорожного полотна.

Для улучшения условий проживания жителей муниципального образования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данные мероприятия позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации дорожного движения, модернизации наружного освещения.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловило бы реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

По заявлению Прокуратуры Кольского района Кольским районным судом вынесено Решение по делу № 2-1864/2014 от 02.12.2014г. В соответствии с данным Решением Администрация городского поселения Кильдинстрой обязана привести автомобильную дорогу проходящую через железнодорожный переезд от частного сектора ул. Железнодорожный тупик до войсковой части № 34630 в г.п. Кильдинстрой в соответствии с требованиями ГОСТ «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». В рамках исполнения Решения Администрацией городского поселения Кильдинстрой получена отсрочка исполнения указанного Решения до 01.10.2016 года. Выполнение ремонта единственной дороги к воинской части также обусловлена социальной значимостью: в сады и школы муниципального образования в будни осуществляется доставка детей военнослужащих в количестве 75 человек. Отдел образования Администрации Кольского района подтверждает готовность выполнения перевозок специально оборудованным автобусом «Дети», но в силу ненормативного состояния автодороги получение согласования ГИБДД на перевозку не представляется возможным.

В 2017 году необходимо продолжить ремонтные работы на вышеуказанном объекте с целью исполнения Решения суда и обеспечения надлежащей безопасности перевозок, проезда транспорта.

В соответствии с имеющимися судебными актами в первоочередной список автомобильных дорог, подлежащих ремонту включаются:

- автомобильная дорога, проходящая через железнодорожный переезд от частного сектора ул. Железнодорожный тупик до воинской части № 34630 в п. Кильдинстрой;

- дорога от центральной улицы между домами № 4 и № 6 по ул. Комсомольская;

- дорога с асфальтобетонным и гравийным покрытием вокруг н.п. Зверосовхоз вдоль реки Кола.

- Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Теку-щий год | Годы реализации |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой |
|  | Задача: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
|  | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта/капитального ремонта | тыс.м2отремонт./ тыс.м2 общ | 4.06/102 0.04 | 26,83/102 0.26 | 38,23/102 0.37 | 41,13/102 0.40 | 44,03/102 0.43 |

- Перечень основных программных мероприятий

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2017-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок исполне- ния (квартал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование, ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 Год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой |
| Задача: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | 2017-2019 | Всего, в т.ч. | 3 965 634,28 | 1 053 314,28 | 1 374 223,0 | 1 538 097,00 | Площадь отремонтированных дорог, м2 | 2911,0 | 2 911,0 | 2911,0 | МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 3 965 634,28 | 1 053 314,28 | 1 374 223,00 | 1 538 097,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 3 965 634,28 | 1 053 314,28 | 1 374 223,00 | 1 538 097,00 |  |
|  | МБ | 3 965 634,28 | 1 053 314,28 | 1 374 223,00 | 1 538 097,00 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

  - Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (год) | Площадь, м2 | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
| 1.1 | - автомобильная дорога, проходящая через железнодорожный переезд от частного сектора ул. Железнодорожный тупик до воинской части № 34630 в п. Кильдинстрой; | 2017 | 2 911,0 | Всего | 1 053,3 |
|  |  |  |  | МБ | 1 053,3 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |
|  |  | 2018 | 2 911,0 | Всего | 1 374,2 |
|  |  |  |  | МБ | 1 374,2 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |
|  |  | 2019 | 2 911,0 | Всего | 1 538,1 |
|  |  |  |  | МБ | 1 538,1 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего руб. | В том числе по годам реализации, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего по Подпрограмме: | 3 965 634,28 | 1 053 314,28 | 1 374 223,00 | 1 538 097,00 |
| в том числе за счёт: |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования: | 3 965 634,28 | 1 053 314,28 | 1 374 223,00 | 1 538 097,00 |
| средств областного бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В целях повышения эффекта, снижения риска дорожно-транспортного травматизма, невозможностью охватить в трехлетний срок реализации программы 100% требующего ремонта объема дорог, необходимым является получение финансовой помощи из бюджетов различных уровней, в т.ч. и на условии участия в конкурсах на получение субсидий по рассматриваемому целевому назначению. При условии выделения средств областного бюджета ресурсное обеспечение и целевые показатели выполнения подлежат соответствующей корректировке.

- Механизм реализации подпрограммы.

МКУ «УГХ г.п. Кильдинстой» обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой», за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой на соответствующий год.

- Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Кильдинстрой от 11.11.2013 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой».

Реализация программных мероприятий, направленных на формирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей. Площадь отремонтированного покрытия составит 33 399,66 м2.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).