|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к Постановлению администрации городского поселения Кильдинстрой от 16.03.2018 года №109 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Форма 1. Адресный перечень многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта 1 | Способ управления МКД 2 | Объекты культурного наследия 3 | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ |
|  |  |  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета 4 | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных кредитных/заемных средств 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по субъекту: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование городское поселение Кильдинстрой |
| 1 | пгт Кильдинстрой ул. Советская д.13 | РО | УК | x | 1946 |  | кирпич | 3 | 2 | 1126,5 | 989,9 | 847 | 31 | 306 178,89 |  |  |  | 306 178,89 |  |  | 12387 | 2019 | 2019 |
| 2 | нп Зверосовхоз ул. Строительная д.6 | РО | ТСЖ | x | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1391,2 | 1277,7 | 1277,7 | 48 | 5206998,03 |  |  |  | 5206998,03 |  |  | 12387 | 2019 | 2019 |
| Итого по МО: гп Кильдинстрой 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2517,7 | 2267,6 | 2124,7 | 79 | 5 513 176,92 |  |  |  | 5 513 176,92 |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Кильдинстрой ул. Советская д.13 | РО | УК | x | 1946 |  | кирпич | 3 | 2 | 1126,5 | 989,9 | 847 | 31 | 2 235 428,96 |  |  |  | 2 235 428,96 |  |  | 12387 | 2020 | 2020 |
| Итого по МО: гп Кильдинстрой 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1126,5 | 989,9 | 847 | 31 | 2 235 428,96 |  |  |  | 2 235 428,96 |  |  |  |  |  |
|  | нп Шонгуй ул. Комсомольская д.6 | РО | УК | x | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3716,3 | 3359,8 | 2920,36 | 89 | 9 273 319,17 |  |  |  | 9 273 319,17 |  |  | 11149 | 2021 | 2021 |
| Итого по МО: гп Кильдинстрой 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 3716,3 | 3359,8 | 2920,36 | 89 | 9 273 319,17 |  |  |  | 9 273 319,17 |  |  |  |  |  |
| МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Указывается способ формирования фонда капитального ремонта: СС-специальный счет, РО-счет регионального оператора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Указывается способ управления МКД: ТСЖ-товарищество собственников жилья, ЖСК -жилищно-строительный кооператив, УК-управляющая организация. |  |  |  |  |  |  |
| 3. МКД, являющиеся объектами культурного наследия, включенными в реестр и выявленными объектами культурного наследия, обозначаются - ОКН. |
| 4. Указывается в случае подачи заявки на предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета. |  |
| 5. Указывается объем привлеченных кредитных/заемных средств.". |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к Постановлению администрации городского поселения Кильдинстрой от 16.03.2018 года №109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Форма 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента | строительный контроль* | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | утепление фасада | энергетическое обследование | оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта | проведение негосударственной экспертизы проектной документации |
|  |  |  | Всего, в том числе: | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | модернизация теплообменника | электроснабженя | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Всего по МО гп Кильдинстрой 2019-21 | 17 328 103,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО гп Кильдинстрой 2019 год | 5 819 355,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227,7 | 5513176,92 |  |  | 1126,5 | 306 178,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 178,89 |  |
|  | пгт Кильдинстрой ул. Советская 13 | 306 178,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1126,5 | 306 178,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нп Зверосовхоз ул. Строительная д.6 | 5 669 543,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227,7 | 5513176,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО гп Кильдинстрой 2020 год | 2 235 428,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,9 | 2 235 428,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Кильдинстрой ул. Советская 13 | 2 235 428,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,9 | 2 235 428,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО гп Кильдинстрой 2021 год | 9 273 319,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3359,8 | 9 273 319,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | нп Шонгуй ул. Комсомольская д.6 | 9 273 319,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3359,8 | 9 273 319,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * не более 1,5 % от стоимости строительно-монтажных работ". |

Приложение № 3

к Постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 16.03.2018 года №109

| Форма 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | МО гп Кильдинстрой 2019 | 2267,6 | 79 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 5 819 355,81 | 5 819 355,81 |
| 2 | МО гп Кильдинстрой 2020 | 989,9 | 31 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 235 428,96 | 2 235 428,96 |
| 3 | МО гп Кильдинстрой 2021 | 3359,8 | 89 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 9 273 319,17 | 9 273 319,17 |