Администрация

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 апреля 2022 г.			пгт. Кильдинстрой				№ 74

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов на 2023-2025 годы

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации закона Мурманской области от 24.06.2013 г. № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2014-2043 годы», для проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области, Администрация городского поселения Кильдинстрой

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2023-2025 годы на территории городского поселения Кильдинстрой Кольского района в соответствии с приложениями 1, 2 и 3.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, обнародованию посредством размещения для ознакомления граждан на информационных стендах, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кильдинстрой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mokildin.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Некрасову О.А.

Глава администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области				С.А.Селиверстов

Приложение № 1

к Постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 01.04.2022 г. №74

| Форма 1. Адресный перечень многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта 1 | Способ управления МКД 2 | Объекты культурного наследия 3 | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ |
|  |  |  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета 4 | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных кредитных/заемных средств 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование городское поселение Кильдинстрой |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2023 | 2023 |
| Итого по МО: гп Кильдинстрой 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Кильдинстрой ул. Советская д.12 | РО | УК | x | 1962 |  | кирпич | 4 | 6 | 4208 | 3911,7 | 3734,4 | 165 | 6 368 170,32 |  |  |  | 6 368 170,32 |  | 1627,98 | 7996,71 | 2024 | 2024 |
|  | Итого по МО: гп Кильдинстрой 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 4208 | 3911,7 | 3735,4 | 165 | 6 368 170,32 |  |  |  | 6 368 170,32 |  |  |  |  |  |
|  | пгт Кильдинстрой ул. Советская д.12 | РО | УК | x | 1962 |  | кирпич | 4 | 6 | 4208 | 3911,7 | 3736,4 | 165 | 11 149 159,38 |  |  |  | 11 149 159,38 |  | 2850,21 | 3458,05 | 2025 | 2025 |
| Итого по МО: гп Кильдинстрой 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 4208 | 3911,7 | 3737,4 | 165 | 11 149 159,38 |  |  |  | 11 149 159,38 |  |  |  |  |  |
| 1. Указывается способ формирования фонда капитального ремонта: СС-специальный счет, РО-счет регионального оператора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Указывается способ управления МКД: ТСЖ-товарищество собственников жилья, ЖСК -жилищно-строительный кооператив, УК-управляющая организация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. МКД, являющиеся объектами культурного наследия, включенными в реестр и выявленными объектами культурного наследия, обозначаются - ОКН. |
| 4. Указывается в случае подачи заявки на предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета. |  |
| 5. Указывается объем привлеченных кредитных/заемных средств.". |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

от 01.04 .2022 г. №74

| Форма 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента | строительный контроль* | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | утепление фасада | энергетическое обследование | оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта | проведение негосударственной экспертизы проектной документации |
|  |  |  | Всего, в том числе: | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | модернизация теплового пункта | электроснабженя | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО гп Кильдинстрой 2023 год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  | - | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  | - | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО гп Кильдинстрой 2024 год | 6 368 170,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - | 3911,7 | 5 722 425,93 | 85 836,39 |  |  |  |  |  | 559 908,00 |  |
| 1 | пгт Кильдинстрой ул. Советская д.12 | 6 368 170,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3911,7 | 5 722 425,93 | 85 836,39 |  |  |  |  |  | 559 908,00 |  |
| Итого по МО гп Кильдинстрой 2025 год | 11 149 159,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3911,7 | 10 357 673,08 | 0 | 0,00 | 155365,10 |  |  |  |  |  | 636 121,20 |  |
| 1 | пгт Кильдинстрой ул. Советская д.12 | 11 149 159,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3911,7 | 10 357 673,08 |  |  | 155365,10 |  |  |  |  |  | 636 121,20 |  |
| * не более 1,5 % от стоимости строительно-монтажных работ". |

Приложение № 3

к Постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 01.04.2022 г. №74

| Форма 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | МО гп Кильдинстрой 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МО гп Кильдинстрой 2024 | 4208 | 165 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 368 170,32 | 6 368 170,32 |
| 3 | МО гп Кильдинстрой 2025 | 4208 | 165 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 11 149 159,38 | 11 149 159,38 |