Администрация
городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 июля 2024 г.			пгт. Кильдинстрой			№ 246

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

городского поселения Кильдинстрой к работе

в отопительный период 2024-2025 годов.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области к устойчивой работе в отопительный период 2024-2025 года и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 26.02.2024) «О теплоснабжении», Администрация,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

- Положение о муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2024-2025 годов (далее по тексту – отопительный период) (Приложение № 1);

- состав муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период (Приложение № 2);

- утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период (для теплоснабжающих и теплосетевых организаций) (Приложение № 3);

- график заседания муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период (Приложение № 4);

- план мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к устойчивой работе в отопительный период.

2. Муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период:

2.1. провести комиссионные проверки готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период с подписанием актов и паспортов готовности на объекты социальной сферы в срок до
30 августа 2024 года, на жилищный фонд – в срок до 01 сентября 2024 года;

2.2. провести комиссионные проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период с подписанием актов и паспортов готовности до 01 ноября 2024 года.

2.3. выполнить до 15 ноября 2024 года требования Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103, а также принять меры по устранению нарушений, выявленных Северо-Западным управлением Ростехнадзора при проведении проверок к отопительному периоду.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства городского поселения Кильдинстрой» (Попык А.А.)

3.1. Обеспечить до начала отопительного периода оформление паспортов готовности объектов в отопительный период.

3.2. Обеспечить контроль:

- выполнения ответственными исполнителями (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период;

- проведения теплоснабжающими организациями испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплоснабжения жилых домов;

- укомплектованности организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и ремонтным персоналом, обеспеченностью ремонтных бригад техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ;

- формирования неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

3.3. Еженедельно с 01 августа по 01 сентября 2024 года по пятницам направлять в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области информацию о наличии паспортов готовности дома к эксплуатации в зимних условиях согласно приложению № 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170.

3.4. Еженедельно, с 01 августа по 15 сентября 2024 года, по пятницам, направлять в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области информацию о количестве выданных паспортов готовности жилищного фонда.

3.5. Средства бюджета на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования расходовать в соответствии с целевым назначением, в рамках мероприятий, утвержденных муниципальными программами, и с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г.
№ 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

4. Муниципальному унитарному предприятию «Кильдинстрой» (Осетровой О.А.):

4.1. Осуществлять предоставление услуг по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам.

4.2. Разработать и утвердить до 17 мая 2024 года план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, к работе в отопительный период, предусматривающий внедрение энергосберегающих технологий, с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений).

4.3. Обеспечить до 1 сентября 2024 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда, коммунальных объектов и объектов энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период в соответствии с утвержденными планами.

4.4. Создать до 1 сентября 2024 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ. Обеспечить до 15 августа 2024 года предоставление в администрацию городского поселения Кильдинстрой сведений о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода.

4.5. Провести испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей в установленном порядке.

4.6. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок. Укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ.

4.7. Предоставлять в администрацию городского поселения Кильдинстрой оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период, об объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах.

4.8. Принять меры по обеспечению котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

4.9. В срок до 26 августа 2024 года разработать и утвердить график пробных пусков системы отопления, согласованный с администрацией городского поселения Кильдинстрой.

5. Организациям, обслуживающим жилой фонд:

5.1 До 30 мая 2024 года разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и сдать на утверждение в администрацию городского поселения Кильдинстрой графики промывки системы теплопотребления МКД; графики работ по профилактике и ремонту тепловых пунктов и систем теплопотребления; планы мероприятий по подготовке жилого фонда к работе в отопительный период.

5.2. Обеспечить до 1 сентября 2024 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период в соответствии с утвержденными планами.

5.3. Обеспечить в срок до 1 сентября 2024 года выполнение мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, утвержденного Постановлением Правительства Мурманской области от 28.12.2018
№ 630-ПП.

5.4. Провести регулировку гидравлических и тепловых режимов систем теплоснабжения жилых домов.

5.5. Создать до начала отопительного периода неснижаемый запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

5.6. Представить в Администрацию городского поселения Кильдинстрой в срок до 15 августа 2024 года сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода.

5.7. Обеспечить собираемость платежей в объеме 100% и целевое использование финансовых средств на ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений, на расчеты с энергоснабжающими организациями; обеспечить своевременное в полном объеме перечисление денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

5.8. Провести оценку готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний период с подписанием актов и паспортов готовности в срок до
15 сентября 2024 года.

5.9. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию и проведение противоаварийных и противопожарных тренировок эксплуатационного персонала.

5.10. Представлять администрации городского поселения Кильдинстрой:

- сведения о подготовке ЖКХ к работе в отопительный период по форме государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима срочная), утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 г. № 7 по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2024 года.

- ежемесячную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период, об объемах выполненных работ и о затраченных финансовых средствах.

- ежемесячную информацию о состоянии расчетов с потребителями энергоресурсов до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

5.11. Обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организаций жилищно-коммунального комплекса.

6. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Кильдинстрой от 26.04.2024 года № 191 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Кильдинстрой к работе в отопительный период 2024-2025 годов».

7.	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации городского поселения Кильдинстрой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mokildin.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения Кильдинстрой				С.В. Жеребцов

Приложение № 1 к

Постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 18.07.2024 г. № 246

# Положение о муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2024-2025 годов

- Общие положения

  - Муниципальная комиссия городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период (далее – комиссия городского поселения Кильдинстрой) является временным органом, обеспечивающим координацию деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой надзорных и инспектирующих структур по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в осенне-зимний период, а также проверку готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

  - Комиссия городского поселения Кильдинстрой образуется Постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой.

  - Комиссия городского поселения Кильдинстрой в своей деятельности руководствуется постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства Мурманской области, администрации Кольского района, а также настоящим Положением.

- Задачи комиссии городского поселения Кильдинстрой

  - Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, на территории муниципального образования.

  - Координация деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой надзорных и инспектирующих структур по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в осенне-зимний период.

  - Контроль всестороннего обеспечения работ, создания нормативных запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

  - Анализ хода подготовки и оценка готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период.

  - Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период.

  - Подготовка предложений по предупреждению аварийных ситуаций, связанных с функционированием жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, нарушением нормального жизнеобеспечения населения.

  - Выработка предложений для внесения изменений (дополнений) в действующие нормативно-правовые акты муниципального образования городское поселение Кильдинстрой по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики.

  - Представление установленной отчетности.

- Полномочия комиссии городского поселения Кильдинстрой

  - Запрашивать в установленном порядке у должностных лиц учреждений, организаций, предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой надзорных и инспектирующих структур информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

  - Заслушивать на заседаниях комиссии отчеты должностных лиц учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой по вопросам, относящимся к компетенции комиссии и принимать по их результатам соответствующие решения.

  - Приглашать для участия в работе комиссии представителей учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, надзорных и инспектирующих структур по направлениям деятельности.

  - Анализировать оперативную информацию о ходе подготовки коммунальных объектов социальной сферы, рассматривать итоговые отчетные документы.

  - Оценивать уровень готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период и выдавать паспорта готовности.

- Организация деятельности комиссии городского поселения Кильдинстрой

  - Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний по актуальным вопросам подготовки к отопительному сезону, в соответствии с графиком работы, либо внепланово, при возникновении необходимости безотлагательного принятия решения, в том числе, и с выездом рабочих групп на проблемные объекты. Состав рабочих групп определяется решением председателя комиссии.

  - Председатель и члены комиссии участвуют в работе комиссии без отрыва от своей основной трудовой деятельности. В случае временного отсутствия (нахождение в ежегодном отпуске, на период временной нетрудоспособности и др.) председателя комиссии, возглавляет комиссию заместитель председателя комиссии. Для обеспечения правомочности принимаемых решений, обязательно присутствие на заседаниях не менее половины 1/2 (одной второй) ее членов. При обсуждении рассматриваемых вопросов все члены комиссии обладают равными правами.

  - Решения, принимаемые комиссией, носят обязательный характер. Решения принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколами. В случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.

____________________________________________________________________

Приложение № 2 к

Постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 18.07.2024 г. № 246

# Состав муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой

# по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе

# в отопительный период 2024-2025 годов

| Седова Алена Вячеславовна | - заместитель Главы администрации (председатель комиссии) |
| --- | --- |
| Попык Александр Александрович | - начальник МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» (заместитель председатель комиссии) |
| Поленичко Александр Васильевич | - заместитель начальника МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» (секретарь комиссии) |
| Члены комиссии: |  |
| Игнатьев Александр Владимирович | Глава муниципального образования |
| Осетрова Ольга Александровна | директор МУП «Кильдинстрой» |
| Казак Павел Петрович | главный инженер МУП «Кильдинстрой» |
| Морин Дмитрий Николаевич | Заместитель управляющего ООО «Кильдинская управляющая компания» |
| по согласованию: |  |
| Ковтяк Александр Николаевич | представитель ОАО «Мурманэнергосбыт» |

Приложение № 3 к

Постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 18.07.2024 г. № 246

Состав комиссии по проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе

в отопительный период 2024-2025гг.

(для теплоснабжающих и теплосетевых организаций)

| Седова Алена Вячеславовна | - заместитель Главы администрации (председатель комиссии) |
| --- | --- |
| Попык Александр Александрович | - начальник МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» (заместитель председатель комиссии) |
| Поленичко Александр Васильевич | - заместитель начальника МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» (секретарь комиссии) |

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

| Пазыч Александра Владимировна | - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области Управления |
| --- | --- |
| Дончев Наталья Владимировна | - главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области Управления |
| Анисимова Кристина Андреевна | -государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области Управления |

__________________________________________________________

Приложение № 4 к

Постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 18.07.2024 г. № 246

# График заседания муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2024-2025 годов

| Дата заседания | Участники заседания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 17.05.2024 10:00 | Комиссия, руководители подведомственных учреждений | предоставление согласованных с ресурсоснабжающими организациями графиков промывки и опрессовки, планов подготовки объектов к ОЗП |
| 30.05.2024 10:00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе |
| 11.06.2024 10:00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 25.06.2024 10:00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе, предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 06.07.2024 09:30 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе за 2 недели, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 23.07.2024 10:00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе за 2 недели, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 06.08.2024 10:00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе за 2 недели, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 20.08.2024 10:00 | Комиссия, руководители подведомственных учреждений, управляющие организации | Подведение итогов подготовки, с предоставлением копий паспортов готовности |
| 29.08.2024 10:00 | Комиссия управляющие организации | Информация по устранению невыполненных пунктов подготовки к ОЗП |

_____________________________________________________